ISPITNA PITANJA                                 2016/2017

PITANJA SU ISPISANA VELIKIM CRNIM SLOVIMA.

OBUHVAT PITANJA JE ISPISAN malim slovima.

- UOPŠTE O GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA

Razlozi uvođenja mehanizovanog rada. Novi zahtjevi pred stručnjacima. Ekonomski kriterijumi za primjenu mašinskog rada. Mehanizovanost proizvodnog procesa (stepen zahvata, stepen mehanizovanosti, stepen energije, stepen iskorišćenosti).

- PODJELA I UČINCI GRAĐEVINSKIH MAŠINA

Podjela prema: mogućnostima obavljanja posla, načinu izvršenja posla,vrsti pogonskog goriva, mobilnosti, uređajima za kretanje. Definicija i vrste učinaka: teorijski, praktični i tehnički učinci, učinci za mašine sa cikličnim i kontinuiranim radom.

- IZBOR MAŠINA ZA IZVRŠENJE RADOVA (OPŠTE I ŠIRI IZBOR)

Uopšte o načinu izbora (preduslovi, što je presudno, osnovni principi, dileme). Širi izbor mašina, rezervne mašine, tipizacija.

- UŽI IZBOR MAŠINA ZA IZVRŠENJE RADOVA

Uži izbor mašina (postupak, kriterijum, proračun cijena koštanja rada mašina: struktura cijene - amortizacija, jednokratni troškovi, godišnji troškovi, eksploatacioni troškovi, režijski troškovi; cijena koštanja po času i po jedinici proizvoda).

- UOPŠTE O MAŠINAMA ZA ISKOP ZEMLJE

Potreba primjene mašina. Od čega zavisi primjena mašina. Šta obuhvataju i kako se izvršavaju zemljani radovi. Od čega zavisi izbor mašina. Vrste mašina za iskop u suvo i za iskop pod vodom.

- UOPŠTE O BAGERIMA

Podjela bagera prema: vrsti konstrukcije, donjem stroju, vrsti pogona, načinu rada, vrsti komandi, načinu iskopa, vrsti iskopa. Osnovni sklopovi bagera: donji stroj, bagerska kućica, bagerska mašina, pogon.

- BAGER SA ČEONOM I ZAHVATNOM (GRAJFER) KAŠIKOM

Konstrukcije, primjena, položaj prevoznog sredstva, proračun učinka.

- BAGER SA DUBINSKOM I POVLAČNOM (SKREPERSKOM) KAŠIKOM

Konstrukcije, primjena, položaj prevoznog srestva, proračun učinka.

- HIDRAULIČNI BAGERI I BAGERI SA TELESKOPSKOM KATARKOM

Konstrukcije, primjena, položaj prevoznog srestva, proračun učinka.

- BAGERI VEDRIČARI, ROTACIONI KOPAČI, ROVOKOPAČI, KABEL-BAGERI I KABEL-SKREPERI

Konstrukcija, primjena, principi proračuna učinka.

- DOZERI

Vrste (Buldozer, Angldozer, Tiltdozer), konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- SKREPERI

Vrste (vučeni, moto skreperi i moto skreperi sa elevatorom), konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- GREJDERI I UTOVARIVAČI

Vrsta Grejdera (vučeni, samohodni,) konstrukcije, primjena, proračun učinka.Vrste utovarivača (sa čela, preko glave, sa koficama), konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- MAŠINE ZA ISKOP POD VODOM

Vrste(Plovni bageri sa periodičnim i neprekidnim radom, plovni bageri vedričari, refuleri), konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- VOZILA VAN JAVNIH PUTEVA

Vrste (damperi, istovarivači pozadi, istovarivači kroz dno, mini damperi),konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- DRUMSKA I SPECIJALNA VOZILA

Vrste (laka vozila, kamioni, vozila za transport tečnosti, cementa, betona), konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- KRANOVI

Vrste (portalni, mosni, kabel, derik), konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- TORANJSKE DIZALICE

Vrste, konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- PUMPE ZA BETON

Vrste (klipne, rotacione), konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- MIJEŠALICE ZA BETON

Vrste (stabilne, pokretne, periodično dejstvo, kontinuirani rad, slobodno i prinudno miješanje, sa horizontalnom osovinom, preturne, protivstrujne), konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- FABRIKE BETONA

Vrste (sa prizemnom deponijom, horizontalni tipovi, sa rasčlanjenom konstrukcijom, sa toranjskom konstrukcijom), konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- MAŠINE ZA OBRADU BETONA

Vrste (oplatni i površinski vibratori, pervibratori), konstrukcije, primjena, uticaj na kvalitet, dejstvo, proračun učinka.

- MAŠINE ZA PRERADU ARMATURE

Vrste (za sječenje, savijanje), način izbora, primjena.

- MAŠINE ZA SABIJANJE TLA SA STATIČKIM DEJSTVOM

Vrste (glatki valjci, ježevi, valjci na pneumaticima), konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- MAŠINE ZA SABIJANJE TLA SA DINAMIČKIM DEJSTVOM

Vrste (vibracioni valjci, ostale mašine), razvoj, konstrukcije, primjena, proračun učinka.

- ČELJUSNE DROBILICE

Vrste (obične, sa klatnom, udarne), konstrukcije, karakteristike, primjena, stepeni usitnjavanja, učinak.

- KONUSNE DROBILICE

Vrste(konusne, žirosfere,) konstrukcije, osobine, primjena, stepen usitnjavanja, učinak.

- MLINOVI

Vrste (sa valjcima, kuglama, šipkama, čekićari, udarni i centrifugalni) konstrukcije, karakteristike, stepeni usitnjavanja, učinak.

- SITA I SEPARATORI ZA PROSIJAVANJE AGREGATA

Vrste (rotaciona, vibraciona, na bazi rezonance, hidraulični-kosi i horizontalni separatori), konstrukcije, karakteristike, primjena, principi proračuna učinka.

- OPŠTA NAČELA NAUČNE ORGANIZACIJE RADA

Osnovni principi naučno-istraživačkog rada, osnovni principi naučne organizacije rada, metode istraživanja, faze istraživanja, oblasti naučno-istraživačkog rada.

- ČOVJEK U PROCESU PROIZVODNJE

Faktori uticaja na čovjeka. Spoljni faktori (klimatsko-metereološki, osvetljenje na radnom mjestu, buka i šumovi, prašina, ostali faktori. Subjektivni faktori (pol i starost, umor, monotonija, nepovoljan položaj pri radu). Faktori vezani za organizaciju proizvodnje (trajanje radne smjene i raspored rada i odmora, vrijeme rada, ritam rada, pretjerano naprezanje organa).

- TIPOVI PROIZVODNJE I PROIZVODNI FAKTORI

Tipovi proizvodnje (pojedinačna, serijska i masovna proizvodnja). Proizvodni faktori (radna snaga, materijal i energija, mehanoopremljenost, industrijalizacija i automatizacija, standardizacija, vrijeme, kontinuitet proizvodnje, veličina i obim proizvodnje, nivo organizacije, spoljni faktori)

- PRIPREMA PROIZVODNJE

Uopšte o pripremi proizvodnje. Studija tehnološkog procesa (definicija tehnološkog procesa, obuhvatnost studije). Metode studije (dijagram toka, karta procesa).

- STUDIJA POKRETA I VREMENA

Uopšte o studiji. Svrha studije. Metodologija (sistematizacija zadataka, Žilbertova pravila-korišćenje ljudskog tijela, uređenje radnog mjesta, oblikovanje alata i opreme). Oprema (filmska kamera, projektor, simogram, hronometar, tahograf). Faze (snimanje radnih operacija, proučavanje operacionih listova i sinograma, standardizacija postupaka, provođenje studije vremena, obuka radnika).

- MJERENJE I NORMIRANJE RADA

Svrha mjerenja, normiranja i nagrađivanja. Građevinske norme vremena, učinka, materijala, mehanizacije. Ukupno vrijeme (produktivno-koristan rad, dnevni odmor: neproduktivno-objektivne prirode, prekidi u radu, subjektivne prirode, ostalo neproduktivno vrijeme).

- MJERENJE I PLAĆANJE RADA

Plaćanje (po vremenu, po učinku-degresivni, premije, po komadu ). Stimulativno nagrađivanje-plaćanje.

- ANALIZE CIJENA I STATIČKI PLANOVI

Analize cijena (struktura-materijal, mehanizacija, plate, režijski troškovi). Utvrđivanje cijena materijala, radne snage i struktura kalkulativnog faktora. Proračun potreba resursa (materijala, radne snage, mehanizacije).

- INDIREKTNI TROŠKOVI I FAKTOR REŽIJE

Indirektni troškovi (gradilišta i preduzeća), njihov sadržaj i  procjena. Faktor režije i njegova struktura

- OSNOVNI PRINCIPI I FAZE PLANIRANJA

Uopšte o planiranju, podloge i baza za planiranje, faza planiranja, osnovni principi planiranja, obuhvatnost planiranjem, podjela planova.

- DINAMIČKI PLANOVI

Definicija, podjela (sa aspekta sadržaja i sa aspekta dinamizma), principi pri izradi dinamičkih planova, postupak izrade (utvrđivanje redosleda izvršenja radova, proračun trajanja radova, izrada planova).

- NUMERIČKA I GRAFIČKE METODE IZRADE DINAMIČKIH PLANOVA

Numerički (brojčani) i grafički (paralelni i ortogonalni).Način izrade, primjena, prednosti i mane.

- CIKLOGRAMSKA METODA PLANIRANJA :UOPŠTE, VRSTA I TERMINOLOGIJA

Uopšte. Vrste ciklograma (linijski, kružni, verktarski). Terminologija (zahvat, elementarni taktni tok, proizvodni taktni tok, front rada-vrijeme ulaza, tehnološka pauza, vodeći taktni tok, ritam toka-modul ritmičnosti, korak toka, vrijeme izlaza, vrijeme stabilizacionog toka, ukupno vrijeme trajanja proizvodnog toka, šema proizvodnog toka, ritmički i aritmički elementarni taktični tok, ritmički i aritmičan poizvodni taktni tok, stabilizacioni i nestabilizacioni taktni tok, intezitet elementarnog toka, tačka kritičnog pribižavanja.

- UOPŠTE O PROJEKTOVANJU ORGANIZACIJE GRAĐENJA

Nivoi izrade projekata organizacije građenja. Elementi projekta organizacije građenja.

- PRIPREMA ZA PROJEKTOVANJE ORGANIZACIJE GRAĐENJA

Proučavanje: tehničke dokumentacije, licitacione, ugovorne i ostale dokumentacije, terenskih uslova i lokalnih prilika, mogućnosti preduzeća, fronta rada.

- UOPŠTE O TEHNICI MREŽNOG PLANIRANJA

Osnovne karakteristike TMP. Definicija mrežnog dijagrama. Elementi mrežnog dijagrama (projekat, aktivnost, događaj, put), vrste mrežnih dijagrama (mrežni dijagrami orjentisani aktivnostima-i-j tehnika i mrežni dijagrami orjentisani događajima).

- ANALIZA STRUKTURE KOD MD ORJENTISANIH AKTIVNOSTIMA (i-j TEHNIKA)

Proučavanje zadatka (projekta), izrada inicijalne liste aktivnosti, utvrđivanje međuzavisnosti aktivnosti (pomoću tabele, 1/2 i 2/2 šeme), osnovna pravila konstruisanja, konstruisanje, numerisanje, kontrola, izrada konačne liste aktivnosti.

- IZRAČUNAVANJE TRAJANJA AKTIVNOSTI; NAZIVI, PARAMETRI I DEFINICIJE VREMENA; POSTUPCI ZA PRORAČUN VREMENA U i-j TEHNICI MD

Izračunavanje trajanja aktivnosti (TA); nazivi, parametri i definicije vremena (RP, KP, RZ, KZ, vremena odigravanja događaja); postupci za proračun vremena (naprijed-nazad, matrični-FONDALOV postupak).

- IZNALAŽENJE I IZRAČUNAVANJE VREMENSKIH REZERVI, ODREĐIVANJE KRITIČNIH AKTIVNOSTI I PUTEVA, TERMINIRANJE MD U i-j TEHNICI

Iznalaženje vremenskih rezervi (UR, SR, NR, RU), izračunavanje vremenskih rezervi (tabelarno), određivanje kritičnih aktivnosti i puteva, teminiranje MD.

- ANALIZA SREDSTAVA (OPTIMIZACIJA) KOD TMP

Uopšte o optimizaciji. Optimizacija odnosa vrijeme-troškovi (zadaci optimizacije, redosled mjera koje treba preduzimati radi skraćivanja trajanja pojedinih aktivnosti, normalno i usiljeno vrijeme i troškovi, polazišta kod optimizacije).

- ANALIZA STRUKTURE KOD PRECEDENCE METODE MD

Uopšte o ovoj metodi. Predstavljanje aktivnosti (krug-dijagram, blok-dijagram), moguće međuzavisnosti aktivnosti, označavanje aktivnosti koje se međusobno preklapaju, uporedni prikaz načina predstavljanja aktivnosti gantogramom, i-j tehnikom, krug-dijagramom i blok-dijagramom.

- ANALIZA VREMENA KOD PRECEDENCE METODE MD

Uopšte. Izračunavanje vremena trajanja aktivnosti. Nazivi, parametri i definicije vremena (RP, KP, RZ, KZ,)

Postupci za proračun vremena (naprijed-nazad, matrični i tablični postupak).

- IZNALAŽENJE I IZRAČUNAVANJE VREMENSKIH REZERVI, ODREĐIVANJE KRITIČNIH AKTIVNOSTI I PUTEVA, TERMINIRANJE MD U i-j TEHNICI KOD PRECEDENCE METODE MD

Iznalaženje vremenskih rezervi (UR, SR). Određivanje kritičnih aktivnosti i puteva. Terminiranje MD.

- ORGANIZACIJA IZVOĐENJA MONTAŽNIH RADOVA

Organizacija skladišta, transporta i montaže. Projektovanje izvođenja montažnih radova. Mjere higijensko-tehničke zaštite.

- PRINCIPI, METODE, TEHNOLOŠKI PROCES, MEHANIZACIJA ZA IZVOĐENJE MONTAŽNIH RADOVA

Prednosti montažnih radova. Osnovni principi organizacije montažnih radova. Metode izvođenja montažnih radova. Tehnološki proces montaže (priprema ležišta, priprema elemenata, zahvatanje elemenata, prenos elemenata, postavljanje i učvršćivanje elemenata, izrada spoja i veza elemenata). Mehanizacija tehnološkog procesa.

- PRIPREMNI RADOVI I ŠEMA OGRANIZACIJE GRADILIŠTA

Definicije. Sadržaji. Pripremni radovi (podjela, objekti privremenog radilišta, objekti privremenog naselja, elaborat za pripremne radove).