| Naziv predmeta: |  |  |  | ### Primjena računara za upravljanje projektima |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra predmeta |  |  | Status predmeta |  |  | Semestar | Broj ECTS kredita | Fond časova |  |  |  |
|  |  |  | obavezni |  |  | VI | 4.0 | 1P+2L |  |  |  |
| Studijski programi za koje se organizuje : MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU, Primijenjene studije (6 semestara i 180 kredita) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovljenost drugim predmetima: Organizacija građenja i građevinska mehanizacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja koja omogućavaju prepoznavanje mogućih načina primjene informacionih tehnologija u cilju efikasnijeg upravljanja projektima. Sticanje vještina u radu sa specifičnim programskim paketima za planiranje i praćenje projekata i izrada dinamičkih planova korišćenjem pomenutih programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Snežana Rutešić - nastavnik Mr Mladen Gogić - saradnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, konsultacije, kolokvijumi, seminarski rad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Sadržaj predmeta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna nedjelja |  | Priprema i upis semestra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 13.02.18. | P - - Normativi, analize cijena, statički planovi i sastav radnih brigada; V- pristupni test znanja u smislu poznavanja mreznog planiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 20.02.18. | P Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena V- Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena (obnova iz godišnjeg zadatka iz Organizacije građenja i građevinske mehanizacije i Projektovanje organizacije građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 27.02.18. | P- Mogućnosti korišćenja računara i informacionih tehnologija u građevinarstvu i upravljanju projektima V- MS Project (startovanje programa, pogledi, elementi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 06.03.18. | P- Mogućnosti korišćenja računara i informacionih tehnologija u građevinarstvu i upravljanju projektima (nastavak) V – Proračun fonda radnog vremena (Excel). MS Project: otvaranje novog projekta, definisanje kalendara projekta, WBS, unos aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 13.03.18. | P- Normativi, analize cijena, statički planovi i sastav radnih brigada: veza sa programom MS Project V –MS Project: unos međuzavisnosti, mrežni dijagram- prilagođavanje prikaza; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | 20.03.18. | P- Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena- veza sa programom MS Project V- MS Project: dodjela resursa -radna snaga i materijal (nivelisanje dijagrama radne snage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | 27.03.18. | P- Pert metoda V- MS Project: dodjela resursa: materijal, mehanizacija (nivelisanje po više resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | 03.04.18. | I KOLOKVIJUM – u terminu predavanja i vježbi (obuhvata obrađene teme zaključno sa temom VI nedjelje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | 10.04.18. | P-Kontrola i monitoring realizacije planova: elementi i metode V- MS Project: unos troškova, dinamički planovi resursa i troškova; priprema za stampu i stampanje izvjestaja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 17.04.18. | P- Kontrola i monitoring realizacije planova: elementi i metode (nastavak) V- MS Project: primjena Pert metode. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | 24.04.18. | P- Metoda zarađene vrijednosti V- MS Project: sumarne aktivnosti; osnovni plan , praćenje realizacije osnovnog plana, izvještaji, podešavanje aktivnosti na network diagram-u. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII | 01.05.18. | praznik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII | 08.05.18. | P- Kraći pregled aktuelnih programa iz oblasti upravljanja projektima V- MS Project: sumarne aktivnosti; osnovni plan , praćenje realizacije osnovnog plana, izvještaji, podešavanje aktivnosti na network diagram-u (nastavak) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV | 15.05.18 | II KOLOKVIJUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV | 22.05.18.* | POPRAVNI KOLOKVIJUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVI-XX nedjelja 28.05-02.07.2018. |  | Nedjelje za završne i popravne ispite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napomena: * Termin popravnog kolokvijuma pada na praznik, pa će konačan termin biti naknadno određen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obaveze studenta u toku nastave: Da redovno prati predavanja i radi vježbe (neophodno prisustvo studenta min. 70%) i samostalno uradi seminarski rad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konsultacije: Dr Snežana Rutešič – nastavnik utorak 1215-1415, četvrtak 1015 do 1215 Mr Mladen Gogić –saradnik petak od 1200 do 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPTEREĆENJE STUDENATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nedjeljno 4,0 kredita x 40/30 = 5 sati 20 minuta Struktura: 1 sat predavanja 2 sata računskih vježbi 2 i 20 minuta sata samostalnog rada, uključujući konsultacije |  |  |  |  | U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 min ) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati ) = 12 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.0x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 22 sata i 40 minuta (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (Nastava)+12 sati (Priprema)+22 sata i 40 minuta (Dopunski rad) |  |  |  |  |  |  |
| Literatura: - N. Klem, I. Malčević, N. Perin, N. Praščević: Uvod u primenu PC računara, Građevinski fakultet, Beograd, 1995. - Priručnik za MS Project - Elektronska skripta dostupna na sajtu Fakulteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Daje se minimalni i maksimalni broj bodova koje student može postići u okviru elemenata koji se boduju, pri čemu student u svakom slučaju mora postići po svakom elementu propisani minimalni broj bodova: - Prisustvo predavanjima i vježbama (obavezno 70 % prisustva) 1 do 4 poena - Izrada semestralnog rada 8 do 15 poena - Prvi kolokvijum (praktični rad na računaru) 15 do 30 poena - Drugi kolokvijum (praktični rad na računaru) 15 do 30 poena - Završni ispit: (praktični rad na računaru sa testom) 10 do 21 poen Prelazna ocjena se dobije ako se sakupi najmanje 50 poena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocjena; A; B; C; D; E. Broj poena; 90-100; 80-89,99; 70-79,99; 60-69,99; 50-59,99. |
| Posebne naznake za predmet: Vježbe (u računarskoj sali) se izvode u grupama zavisno od broja raspoloživih računara. Kolokvijum i ispit se polažu elektronski. Seminarski rad se sastoji od izrade dinamičkog plana u programu za planiranje i praćenje projekata uz izradu i analizu izvještaja iz programa. Za vježbe je neophodno koristiti elaborat iz Organizacije građenja i građevinske mehanizacije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Snežana Rutešić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |