## Slide 1: UVOD
Građevinski projekat (prolazi kroz nekoliko faza)
  faza koncipiranja (definisanje cilja projekta, izrada studija opravdanosti, donošenje odluke)
  faza definisanja (izrada podloga i dokumentacije, vršenje revizije, dobijanje građevinske dozvole)
  faza realizacije (početak radova, izrada plana realizacije i plana upravljanja kvalitetom, vođenje gradilišne dokumentacije, prepiska, izvođenje radova)
  probna proizvodnja i upotrebna dozvola (obavljanje probnog rada, vršenje tehničkog pregleda,preliminarna primopredaja objekta, praćenje u garantnom roku, konačna primopredaja objekta)
Uspješnost i efikasnost projekta zavisi od:
  tehnika i metoda za njegovu realizaciju (mrežno planiranje, operaciona istraživanja, teorija odlučivanja)
  informacija i informacionog sistema
  ljudskog faktora
Notes: jedan dio slajdova i teksta preuzet je sa slajdova
INFORMACIONI SISTEMI U GRAĐEVINARSTU
др Александра Костић-Милановић, дипл. грађ. инж
мр Вуле Алексић, дипл. мат

## Slide 2: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Karakterstika | Ad hoc | podržano infor. sist.
Sistematizovanje iskustva i znanja stečenih na prethodnim Projektima | ne | da
Jedinstven pogled na procese i procedure UP | ne | da
Koncept UP nezavisan od promjena upravljačkog tima | ne | da
Definisane metode UP i mjere učinka na Projektima tako da omogućavaju poređenje sa prethodnim iskustvom | najčešće ne | da
Značajnije korišćenje informacione tehnologije | ne | da
Nepostojanje monopola upravljačkog tima nad informacijama | ne | da, u najvećoj mjeri
Samo mali broj informacija je neformalne prirode | ne | da
Postoji integrisano planiranje i kontrola | ne | da
2
Notes: “Ad hoc upravljanje projektima zasniva se na znanjima, iskustvima i sposobnostima rukovodioca Projekta, a čije su osnovne karakteristike improvizacije, spontanost, pa i stihijnost. Karakteristike su:
  iskustva i znanja stečena na prethodnim Projektima se ne sistematizuju, najčešće i nijesu sačuvana osim u obliku "usmenog predanja";
  svaki rukovodilac Projekta, na osnovu svojeg znanja, iskustva i sposobnosti, ima sopstveni pogled na procese i procedure upravljanja Projektima;
  prilikom eventualnih promjena upravljačkog tima, najčešće se iz osnova mijenja koncept upravljanja Projektom;
  metode upravljanja i mjere učinka na Projektima se nasumice biraju;
  uspjeh Projekta u veoma velikoj mjeri zavisi od rukovodioca Projekta;
  korišćenje informacione tehnologije je minimalno i uglavnom se svodi na automatizovanje pojedinačnih Projekata;
  upravljački tim postaje nezamjenljiv, jer ima monopol nad informacijama;
  veliki broj informacija je neformalne prirode;
  ne postoji integrisano planiranje i kontrola (u najboljem slučaju svaki Projekat je "priča za sebe", a vrlo često ta "priča" nije konzistentna ni na tom elementarnom nivou).
Upravljanje projektima podržano informacionims sistemom

## Slide 3: INFORMACIONA TEHNOLOGIJA
Informaciona tehnologija - širok spektar alata i tehnika koje se koriste prilikom kreiranja, skladištenja i distribucije podataka i informacija, kao i prilikom kreiranja znanja (knowledge).
  Podaci - podrazumjevaju sirove činjenice, brojke i detalje,
  Informacije - predstavljaju organizovanu, smislenu i upotrebljivu interpretaciju tih podataka,
  Znanje - podrazumijeva shvatanje i razumijevanje nekog skupa informacija, kao i načina na koji se one mogu najefikasnije upotrijebiti.
Korišćenja informacione tehnologije- doprinosi automatizaciji i ubrzanju tradicionalnog načina rada

## Slide 4: INFORMACIONI I EKSPERTSKI SISTEMI
Informacioni sistem (IS) je sistem u kome se veze između objekata u njemu, kao i veze između sistema i okruženja (ulaz i izlaz iz sistema) ostvaruju razmjenom informacija.
Osnovna funkcija informacionog sistema:
  čuvanje i prenos podataka o činjenicama vezanim za stanje sistema i okruženja
  obrada podataka u skladu sa zahtjevima korisnika
  omogućavanje transformisanja podataka i informacija u znanje u ekspertskim sistemima
Strukturu svаkog informаcionog sistemа čine izvori informаcijа, veze zа prenos i rаzmjenu informаcijа, sredstvа i ljudi zа obrаdu informаcijа i orgаni zа uprаvljаnje sistemom
Ekspertni sistem (ES) modeliranje, unutar računara, ekspertskog znanja, tako da rezultujući sistem može ponuditi inteligentan savjet ili donijeti inteligentne odluke.
  Osnovna ograničenja u široj primjeni ES
    znanje koje treba pribaviti nije uvijek lako dostupno;
    ekspertizu je teško ekstrahovati od ljudi;
    pristup svakog eksperta situaciji može biti različit, mada ispravan;
    ES funkcionišu dobro samo u usko definisanim oblastima, kao što je npr. utvrđivanje kvarova na mašinama

## Slide 5: GENERALNI NIVOI PRIMJENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Primjena savremenih instrumenata i tehnološke opreme koja u sebi uključuje računarski podržan rad (primjer geodetske opreme, automatizovane fabrike betona i drugo)
Komunikacija i razmjena podataka povezivanjem u računarske mreže
Korišćenje interneta kao globalne računarske mreže
Baze podataka za skladištenje, preuzimanje, editovanje, organizovanje i distribuciju podataka i informacija
Podržavanje procesa projektovanja i građenja primjenom savremenih hardverskih i softverskih rešenja (softverska rešenja za različite faze građevinskog projekta, proračuni, dimenzionisanje, crtanje, mrežno planiranje, normiranje, izrada predmjera i predracuna, situacija, gradjevinskih knjiga i dr.)
U pratećim oblastima (evidencija radnog vremena, video nadzor, IP telefonija, GPS praćenje vozila i drugo)

## Slide 6: SAVREMENI TRENDOVI PRIMJENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Integrisani poslovni informacioni sistem tipa ERP (Enterprise Resource Planning):
  Razvoj IS uz potpunu integraciju softverskih aplikacija, odnosno jedno skladište podataka kao zajednički resurs koji dijele sve aplikacije, registrovanje svih poslovnih transakcija u realnom vremenu, neprekidno skraćenje trajanja poslovnih procesa i njihovo kontinuirano poboljšanje putem reinženjeringa.
Sistem za upravljanje dokumentacijom u elektronskom obliku, tj. DMS (Document Management System)
  Poseban podsistem za upravljanje dokumentacijom na projektu, ali centralizovano na nivou cijelog preduzeća, koji smanjuje utrošak vremena za kreiranje, traženje i reviziju dokumenata. Posebno važno u građevinarstvu u slučaju odštetnih zahtjeva.
  Povećanje stepena efikasnosti, produktivnosti i ekonomičnosti
Sistem za upravljanje projektima, odnosno EPM (Enterprise Project Management).
  Integrisani softverski alati za upravljanje projektima zahvaljujući kojima se čitav proces upravljanja preduzećem postepeno automatizuje i prenosi u informatičko okruženje. Integrisano rješenje koje spaja funkcionalna radna mjesta, projektne timove i rukovodstvo preduzeća. Najčešče se primjenjuju dva alata za upravljanje projektima: Primavera Project Planner i Microsoft Project.

## Slide 7: Komunikacija i razmjena podataka putem mreža
Komunikacijska mreža (LAN, WLAN, Internet) - skup lokacija, ili čvornih tačaka (nodes), na kojima su smešteni hardverski uređaji, programi i informacije, i koje su međusobno uvezane u jedinstveni sistem koji je u stanju da šalje i prima podatke i informacije.
Omogućavaju zajedničko korišćenje i razmjenu podatake i informacija nezavisno od geografske udaljenosti
  Elektronsko slanje i prijem poruka ili dokumenata
  Održavanje sastanaka čiji se učesnici nalaze na medusobno udaljenim lokacijama
  Dijeljenje i distribucija dokumenata ili informacija iz nekog skladišta
  Ostvarivanje elektronskog prisustva
Predstavljaju osnovu višekorisničkih sistema, kod kojih veći broj korisnika zajednički dijeli jedan isti hardver, softverske programe, informacije, ljude i procedure.

## Slide 8: Baze podataka i programi za upravljanje bazama podataka
Baza podataka skup međuobno povezanih podataka, koji su istovremeno dostupni raznim korisnicima i aplikacionim programima i koji su logički organizovani u skladu sa nekim modelom podataka
      DBMS (Data Base Management System) program (ili grupa programa) koji obezbeđuje pristup bazi podataka (server baze podataka). On oblikuje fizički prikaz baze u skladu s traženom logičkom strukturom i obavlja sve operacije s podacima. Djeluje kao interfejs između programa i fizičkog fajla sa podacima i omogućuje korisnicima da pomoću alata dodaju, brišu, održavaju, prikazuju, štampaju, traže, biraju, sortiraju, i osavremenjuju podatke
Model podataka je skup pravila koja određuju kako može izgledati logička struktura baze i čini osnovu za koncipiranje, projektovanje i implementiranje baze. Dosadašnji DBMS-i obično su podržavali neki od sljedećih modela: mrežni, hijerarhijski, relacioni i objektni model

## Slide 9: Programi za crtanje i projektovanje pomoću računara
Termin računarsko projektovanje podrazumeva projektovanje sistema i/ili procesa uz podršku računara.
Računarsko projektovanje je jedan od mogućih prevoda sa Engleskog originalnog izraza Computer Aided Design (CAD) koje su vezane za aktivnosti projektovanja i konstruisanja PRIMJENom računara.
Modeliranje u projektovanju putem računara je složen proces koji se sastoji od više međusobno povezanih faza
  Postavka zadatka na osnovu definisanog problema
  Koncepcija rada i metodologija grafičkog projektovanja objekata
  Rešavanje problema
  Verifikacija rešenja

## Slide 10: Programi za upravljanje projektima
Na našim prostorima primjenjuju se najčešče dva alata za upravljanje projektima:
    Primavera Project Planner i
    Microsoft Project.
Koriste se za upravljanje ljudskim i materijalnim resursima preduzeća, izradu termin planova projekta, kontrolu troškova na projektu, upravljanje rizicima kao i komunikaciju sa udaljenim projektnim lokacijama putem interneta u višekorisničkom i višeprojektnom okruženju.
Može se lako povezati sa drugim korporativnim (ERP) informacionim sistemima.
Direktno ili na posredan način mora biti obezbijeđena konzistentnost i integritet podataka koji se razmjenjuju o projektima unutar kompanije i unutar informacionog sistema.