|  |  |  | Naziv predmeta: |  |  | ### Planiranje i organizovanje u građevinarstvu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra predmeta |  | Status predmeta |  |  | Semestar |  | Broj ECTS kredita | Fond časova |
| 161008943 |  | izborni |  |  | II |  | 7,0 | 3P+1V+2L |
| Studijski programi za koje se organizuje :GRAĐEVINARSTVO - MENADžMENT I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA, Postdiplomske specijalističke studije, dužina trajanja 2 semestra i 60 kredita. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovljenost drugim predmetima: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti treba da se upoznaju sa osnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti planiranja i organizovanja u građevinarstvu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Snežana Rutešić - nastavnik mr Željka Beljkaš - saradnik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, konsultacije, seminarski rad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Sadržaj predmeta: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna nedjelja |  |  |  | Priprema i upis semestra. |  |  |  |  |
| I nedjelja |  |  |  | Planiranje procesa u građevinarstvu. |  |  |  |  |
| II nedjelja |  |  |  | Norme u građevinarstvu, analiza strukture radnog vremena u građevinarstvu, snimanje procesa rada (hronometraža, metoda trenutnih opažanja, foto-pregledi), statistička analiza snimljenih vremena rada, određivanje normi u građevinskoј proizvodnji, metode nagrađivanja. |  |  |  |  |
| III nedjelja |  |  |  | Optimizacija mrežnih planova: i-j, roka i sredstava |  |  |  |  |
| IV nedjelja |  |  |  | Planiranje i procjena troškova: procedura, vrste i modeli procjene. |  |  |  |  |
| V nedjelja |  |  |  | I KOLOKVIJUM (za gradivo od I do III ( nedjelje)- dogovoriti!!!! termin |  |  |  |  |
| VI nedjelja |  |  |  | Izrada dinamičkog plana po PERT metodi.. |  |  |  |  |
| VII nedjelja |  |  |  | Ciklogramski planovi: linijski, kružni, vektorski. |  |  |  |  |
| VIII nedjelja |  |  |  | Mjesečni operativni plan: za preduzeće, gradilište, pogon i objekte (izvještaj za prethodni mjesec, dinamički plan izvršenja radova, dinamički plan resursa, mjere za izvršenje plana). |  |  |  |  |
| IX nedjelja |  |  |  | Tehno-ekonomski elaborat: obim radova, predračun radova, predračun po izvršiocima, ugovorne obaveze, struktura cijena, struktura troškova, plan režijskih troškova, plan finansijskih sredstava, mjere za realizaciju TEE. |  |  |  |  |
| X nedjelja |  |  |  | II KOLOKVIJUM (za gradivo od I do V nedjelje)- dogovoriti!!!! termin |  |  |  |  |
| XI nedjelja |  |  |  | Мjеre i normativi zaštite na radu u građevinarstvu, na gradilištu i pogonima. Uslovi za privremene i stalne prostorije i objekte. Sredstva zaštite na radu. |  |  |  |  |
| XII nedjelja |  |  |  | Organizacija i zaštita u slučaju vanrednih okolnosti: definicija, zadaci, preventivno djelovanje, djelovanje neposredno poslije vanrednih okolnosti, ublažavanje posljedica, pirprema i obnova, organizacioni model, upravljanje, informisanje. |  |  |  |  |
| XIII nedjelja |  |  |  | Reinženjering poslovnih procesa, reinženjering procesa u građevinarstvu. |  |  |  |  |
| XIV nedjelja |  |  |  | Prezentacija predavanja iz poslednje nedjelje dogovoriti!!!! termin (TEME: 1.Osnove sistemskog inženjerstva. Koncept sveobuhvatnog inženjerstva (Concurrent Engineering-CE) 2. i "Lean" građevinarstvo.. 3. Koncept kompjuterski integrisane proizvodnje (Computer Integrated Manufacturing- CIM), odnosno kompjuterski integrisanog građevinarstva (Computer Integrated Construction -CIC). |  |  |  |  |
| XV nedjelja |  |  |  | POPRAVNI KOLOKVIJUM |  |  |  |  |
| XVI –XX nedjelja |  |  |  | Nedjelja za završne i popravne ispite. |  |  |  |  |
| OPTEREĆENJE STUDENATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min. Struktura: 3 sata predavanja 3 sata računskih vježbi 3 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije |  |  |  |  |  | U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta) x 16 = 149 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 7.0x30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati) Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (Nastava)+ 18 sati i 40 min. (Priprema)+42 sat (Dopunski rad) |  |  |
| Literatura: 1. P. Đuranović: Upravljanje građevinskim projektima, GF, Podgorica, 2004. 2. P. Đuranović: Projektovanje organizacije gradjenja, GF i Kulturno prosvjetna zajednica CG, Podgorica, 1995 3. B. Trbojević: Organizacija građevinskih radova, Građevinska knjiga, Beograd, 1992. 4. G. Ćirović: Reinženjering poslovnih procesa u građevinarstvu, GF i Viša građevinsko-geodetska škola, Beograd, 1999. 5. B. Ivković, Ž. Popović: Upravljanje projektima u građevinarstvu, Građevinska knjiga, Beograd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Daje se minimalni i maksimalni broj bodova koje student može postići u okviru elemenata koji se boduju, pri čemu student u svakom slučaju mora postići po svakom elementu propisani minimalni broj bodova: - Izrada semestralnog rada 9 do 18 poena - I Kolokvijum 11 do 22 poena - II Kolokvijum 11 do 22 poena - Prezentacija i odbrana rada na teme iz drugog dijela 4 do 8 poena - Završni ispit: test do 30 poena Prelazna ocjena se dobije ako se sakupi najmanje 50 poena Ukoliko student nije polagao ili nije zadovoljan osvojenim brojem bodova na završnom ispitu, može pristupiti popravnom ispitu. Popravni ispit se organizuje na isti način kao i završni ispit. Izlaskom na popravni ispit poništavju se bodovi koje je student dobio na završnom ispitu. Za kolokvijum i završni ispit nije dozvoljena literatura, osim izvoda koji će biti pripremljeni uz zadatak. Prezentacija i odbrana rada na teme iz poslednje nedjelje predavanja, mogu se raditi timski u grupama od 3-5 studenata. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posebne naznake za predmet:Za izradu elaborata (semestralnog rada), studenti će pribaviti u elektronskom obliku glavni ili idejni projekat objekta po izboru (pogodniji su objekti visokogradnje). Neophodno je postojanje predmjera i predračuna radova. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Snežana Rutešić |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu. i na linku: https://www.ucg.ac.me/predmet/8/1/3/2012/8047 |  |  |  |  |  |  |  |