## Slide 1: FIDIC organizacija
osnovni materijal YU bulid, Beograd
korišćen uz odobrenje
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29. jul 2026
<number>
<number>

## Slide 2: FIDIC
<number>
FIDIC
<number>
Federation International des Ingenieurs Conseils
Međunarodno udruženje inženjera konsultanta
www.fidic.org
Osnovano 1913. godine
Sedište organizacije: Ženeva, Švajcarska
Preko 100 zemalja članica
Preko 1 milion članova, pojedinaca
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29. jul 2026
<number>
FIDIC skraćenica je akronim od naziva ove organizacije na francuskom jeziku.
FIDIC je internacionalno udruženje inženjera konsultanata.
Osnovano je 1913 godine i do danas je 75 (po nekim stručnim radovima, ima trenutno 79 zamalja članica) zemalja članica uključeno u rad ove organizacije.
75 zemalja članica podrazumeva preko 1 milion pojedinaca, članova koji su preko svojih udruženja ustvari članovi ove organizacije.
Inženjeri konsultanti, članovi ove organizacije rade na projektima čija je ukupna vrednost oko 4.6 triliona US$, od čega cena konsultantskih usluga koje pružaju ovi inženjeri iznosi oko 270 biliona US$. Svi podaci su na godišnjem nivou.  Interesantan podatak. 
Sedište FIDIC udruženja se nalazi u Ženevi, na ženevskom aerodromu u zgradi svetskog trgovinskog centra II.

## Slide 3: FIDIC
<number>
FIDIC
<number>
Nacionalno udruženje inženjera konsultanata aplicira za pridruživanje organizaciji
Srbija za sada nema formirano udruženje konsultanata
Kompanija može postati pridruženi član, ako zemlja nema formiranu organizaciju
Od kandidata se zahteva da prihvate etički kodeks
  Odgovornost ka društvu i konsultantskoj industriji
  Kompetentnost
  Integritet
  Nepristrasnost
  Fer konkurencija
  Borba protiv korupcije
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29. jul 2026
<number>
FIDIC udruženju može pristupiti po jedna organizacije iz jedne zemlje. Udruženju može pristupiti organizacije inženjera konsultanata.
Nedavno je osnovano ovo udruzenje kod nas pod nazivom ACME .
Nacionalna organizacije se pridružuje FIDICu. FIDIC pruža mogućnost kompanijama iz zemalja koje nemaju formirana udruženja da pristupe organizaciji, ali samo kao pridruženi članovi.
Jedan od najznačajnijih odlika koja se zahteva od organizacije koja pristupa organizaciji je da prihvati etički kodeks FIDICa.
Odgovornost ka društvu i konsultantskoj industriji – tražiti rešanja koja su u skladu sa stalnim razvojem društva.
Kompetentnost – Održavanje znanja na nivou koji je u skladu sa razvojem tehnologije, prava i menadžementa i pre svega primena stečenih znanja, nuđenje usluge samo kada ste zaista sigurni da ste kompatentni za dato pruženje usluga
Integritet – U svakom trenutku ponašanje u skladu sa interesima klijenata i pružanje usluga sa integritetom i vernosšću.
Nepristrasnost – biti nepristrastan u donošenju odluka i savetovanju, informisanje klijenta o svakom potencijalnom konfliktu interesa koji može proizaći iz pružanja usluga klijentu, ne prihvatanje plaćanje koji će ugroziti nezavisno donošenje odluka.
Fer konkurencija – ni direktno ni indirektno ne težiti da se preuzme posao drugog inženjera, ne ugrožavati reputaciji ili poslove drugih, a u slučaju da bude pitan da oceni ili pregleda rad drugog ponašaće se u skladu odgovarajućim pravilima struke
Korupcija – ne prihvatati nikakvu novčanu naknadu koja može uticati na donošenje odluke

## Slide 4: FIDIC
<number>
FIDIC
<number>
Misija organizacija: Promovisanje poslovnih interesa
Ciljevi: Razvoj poslovnih metoda, promovisanje etike, obezbeđivanje održivosti
Strategija: Voditi i pružiti podršku asocijacima koje su članovi
Akcioni plan: Proširivanje udruženja, obezbeđivanje podrške, borba protiv korupcije, demonstriranje doprinosa industriji, promovisanje uloge u održivosti
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29. jul 2026
<number>
Mission: Promote business interests Objectives: Represent internationally, Develop business methods, Promote ethics, Enhance image, Ensure sustainablity
Strategy: Lead and support national Member Associations Action plan: Broaden membership, Provide best-practice support, Fight corruption, Demonstrate industry's contribution, Promote role in sustainability

## Slide 5: FIDIC
<number>
FIDIC
<number>
Izvršni komitet – 9 članova
Generalna skupština – 2 do 6 delegata po članici udruženja
Sekretarijat – 5 članova
Komiteti
Radne grupe
Forumi
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29. jul 2026
<number>
Izvršni komitet - predsednik, potpredsednik, osoba zadužena za finansije
Sekretarijat – upravni direktor, generalni menadžer, računovođa
Komiteti – ugovori, konkurencija, poslovne praksa, finansije, unapređenje kapaciteta, članstvo
Radne grupe – upravljanje integritetom, regionalane grupe, održivi razvoj
Forumi – mladi stručnjaci, direktori i sekretari, predstavnici udruženja, upravljanje rizikom, upravljanje kvlaitetom

## Slide 6: FIDIC
<number>
FIDIC
<number>
Aktivnosti:
  Organizovanje seminara
  Organizovanje debata
  Organizovanje konferencija
  Održavanje visokih etičkih i profesionalnih standarda
  Razvoj inženjerske profesije u svim zemljama
  Izdavačka delatnost
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29. jul 2026
<number>

## Slide 7: Izdavačka delatnost
<number>
FIDIC
<number>
Informacije o FIDIC organizaciji
Brošure sa FIDIC informacijama
FIDIC statut
FIDIC pravilnici
Informacije za klijente:
  Vodič za sprovođenje tenderske procedure
  Vodič za kontrolu kvaliteta
  Vodič za izbor konsultanta
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29. jul 2026
<number>
FIDIC se bavi izdavačkom delatnošču i objavljuje: ...

## Slide 8: Izdavačka delatnost
<number>
FIDIC
<number>
Informacije za inženjere konsultante, sa uputstvima i vodičima za:
  upravljanje rizikom
  upravljanje kvalitetom
  tehnike za rešavanje sporova
Osnovne forme ugovora
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29. jul 2026
<number>
FIDIC se bavi izdavačkom delatnošču i objavljuje: ...

## Slide 9: Stanje investicija u Crnoj Gori
<number>
FIDIC
<number>
Značajno povećanje broja investicionih projekata u prethodnom periodu
Mnogi projekti se finansiraju iz kredita EAR i EBRD
Strani investitori
Finansijske organizacije i strani investitori zahtevaju “čiste” ugovorne odnose
Radi lakšeg upravljanja – tipski ugovori
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29. jul 2026
<number>

## Slide 10: FIDIC uslovi ugovora
<number>
FIDIC
Ubedljivo najrasprostranjeniji tipski uslovi ugovora u građevinarstvu
Najveći deo velikih investitora i finansijera ih koristi
Svetska banka, EBRD, EIB, Azijska banka su samo neki od njih
Kada navedeni investitori i finansijeri učestvuju na projektima, insistiraju na ugovorima po FIDIC uslovima
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29. jul 2026
<number>

## Slide 11: Osnovne razlike u odnosu na praksu u Crnoj Gori
<number>
FIDIC
Komunicira se dopisima, a ne kroz dnevnik
Treća strana kao učesnik na projektu “Inženjer”
  Konsultant
  Nezavistan
  Poseduje tehničko znanje
  Prihod potiče isključivo od nadoknade naručioca – bilo kakva sumnja u korupciju predstavlja kraj njegove karijere
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29. jul 2026
<number>

## Slide 12: Konsultantske usluge
<number>
FIDIC
U Crnoj Gori ne postoje standardi iz ove oblasti
Često investitorove interese zastupa samo nadzor
Tehnička kontrola količina i kvaliteta nije dovoljna
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29. jul 2026
<number>

## Slide 13: FIDIC uslovi ugovora
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>
<number>

## Slide 14: Uslovi ugovora
<number>
FIDIC
<number>
Uslovi ugovora o građenju
Uslovi ugovora za konsultantske usluge
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>

## Slide 15: Uslovi ugovora – stara izdanja
<number>
FIDIC
<number>
Podela je bila izvršena na osnovu vrste radova
Uslovi ugovora za izvođenje građevinskih radova
  Crvena knjiga
  Prvo izdanje 1957. godine
  Poslednje izdanje 1992. godine
Uslovi ugovora za izvođenje elektro i mašinskih radova
  Žuta knjiga
  Poslednje izdanje iz 1987. godine
Uslovi ugovora po sistemu projektuj – izgradi i ključ u ruke
  Narandžasta knjiga
  Poslednje izdanje iz 1995. godine
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>
FIDIc organizacija svakih 10 godina izdaje uslove ugovora.
Do 1999 godine u primeni su bila sledeće izdanja:
Crvena knjiga
Žuta knjiga i
Narandžasta knjiga
Žutu i narandžastu knjigu ste kupili.
Napominjemo da se ova stara izdanja još uvek koriste!!!

## Slide 16: Uslovi ugovora – nova izdanja
<number>
FIDIC
<number>
Promjene u odnosu na prethodna izdanja
  Uniformnost dokumenata
  Osavremenjen je jezik
  Poboljšane i proširene odredbe o plaćanju
  Revidovane odredbe koje se odnose na rešavanje sporova
  Uzeto je u obzir i da izvođač u nekim slučajevima izrađuje projektnu dokumentaciju
RAVNOPRAVNO KORIŠĆENJE STARIH I NOVIH IZDANJA!
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>
FIDIC organizacija je revizijom predhodnih svojih izdanja, kao i istaživanjima koja su sprovedena na univerzitetima i među konsultantima koji su koristili “stara” izdanja, uvidela je da ima određenih problema u primeni i tumačenju nekih članova “starih izdanja”.
Izmene koje su unete:
Uniformnost dokumenata
Osavremenjen je jezik
Poboljšane i proširene odredbe o plaćanju
Revidovane odredbe koje se odnose na rešavanje sporova
Uzeto je u obzir i da izvođač u nekim slučajevima izrađuje projektnu dokumentaciju
Odlučeno je da nova izdanja imaju novu formu, novu podelu na članove i da budu, što je više moguće unificirana.
5 godina je rađeno na pripremi novih izdanja i ona su 1999 godine objavljena.
Zbog svih izmena koja su pretrpela nova izdanja, dobila su naziv FIRST EDITION.
Prva ideja je bila da nova izdanja u potpunosti zamene stara, ali se od toga ipak odustalo i doneta je odluka da se ravnopravno koriste, stara i nova izdanja, a da izbor uslova ugovora, koji će biti korišćeni zavise od želje samog poslodavca, tj. investitora

## Slide 17: Uslovi ugovora – nova izdanja
<number>
FIDIC
<number>
FIDIC “duga” ugovora
Uslovi ugovora za izgradnju
  Crvena knjiga
Uslovi ugovora za opremanje i projektuj – izgradi
  Žuta knjiga
Uslovi ugovora po sistemu ključ u ruke
  Srebrna knjiga
Kratka forma ugovora
  Zelena knjiga
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>

## Slide 18: “NOVI” uslovi ugovora
<number>
FIDIC
<number>
Prvo izdanje, oktobar 1999. godine
Svetka banka je usvojila nove uslove ugovora, kao standardna ponuđačka dokumenta
  MBD Harmonised Version, 2006. godina
Osnovni kriterijumi za izbor knjige su:
  Ko je zadužen za izradu tehničke dokumentacije
  Vrste radova koji su predmet ugovora
  Cena radova
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>
Nova izdanja izdata 1999 godine
2006 godine objavljeno je još jedno izdanje: MBD Harmonised version - Multilateral Development Bank Harmonised Harmonised Ed. March 2006
U crvenu knjigu iz 1999 godine su dodati neki članovi koji se posebno odnose na projekte koji se finisiraju iz kredita koje daju svetska banka ili druge svetske i/ili evropske organizacije.

## Slide 19: Crvena knjiga
<number>
FIDIC
<number>
Uslovi ugovora za izgradnju
Projekti visokogradnje i niskogradnje
Tehničku dokumentaciju obezbeđuje Investitor
Naplata na osnovu izmerenih
količina i jediničnih cena
Cena radova veća od
500.000 dolara
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>

## Slide 20: Žuta knjiga
<number>
FIDIC
<number>
Uslovi ugovora za opremanje i sistem “projektuj – izgradi”
Projektovanje i izvođenje radova na objektima visokogradnje i niskogradnje
Elektro i mašinske instalacije i oprema
Tehničku dokumentaciju izrađuje Izvođač
Ukupna (paušalna) cena radova
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>

## Slide 21: Srebrna knjiga
<number>
FIDIC
<number>
Uslovi ugovora za radove po sistemu “ključ u ruke”
Izvođač preuzima kompletnu odgovornosti za projektovanje, nabavku, izgradnju
Izvođač snosi sav rizik osim
  više sile
Uglavnom se odnosi na postrojenja (bitni su funkcionalni parametri)
Ne postoji Inženjer
Cena radova je ukupna
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>
Enginnering
Procurement
Construction

## Slide 22: Zelena knjiga
<number>
FIDIC
<number>
Kratka forma ugovora, 15 članova
Građevinski radovi na “malim” objektima
  Jednolični radovi
  Ciklično se ponavljaju
Cena radova manja od
500.000 dolara
Rok do 6 meseci
Ne postoji Inženjer
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>

## Slide 23: Kako to stvarno izgleda?
<number>
FIDIC
<number>
Jednostavan projekat
Ne
Investitor obezbeđuje tehničku dokumentaciju
Izvođač izrađuje
tehničku dokumentaciju
Postrojenja i/ili veliki nepredviđeni rizik
Ukupna cena, “ključ u ruke”, mali rizici
Ne
Ne
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>
Kako teče odabir knjige i izbor najpovoljnijeg rešenja za izgradnju pojedinih vrsta objekata.

## Slide 24: Odlike FIDIC standardnih uslova ugovora
<number>
FIDIC
Bazirani na engleskom pravnom sistemu
  Jasni, koherentni – esencijalne klauzule, detaljne definicije, konzistentna struktura
  Fer, pravični – najbolji način da se upravlja rizikom od strane lica koje to preuzima
  Treća strana – nacrt pravi inženjeri konsultanti, u širokoj upotrebi za međunarodne ugovore
  Potpuni, fleksibilni – obuhvata većinu potreba – prilagodljivi da udovolje zahtevima
  Primenljivi – pozitivan FIDICov imidž prihvaćen u celom svetu, preporučuju ili zahtevaju razvojne banke, duga istorija ranijih ugovora
  Efektni – Jasne obaveze, vremenske ograničenja,, odredbe za rešavanje sporova
<number>
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>

## Slide 25: Opšti i posebni uslovi
<number>
FIDIC
Opšti uslovi su sadržani u knjigama, uslovima ugovora
Opšti uslovi se ne menjaju
Formiraju se posebni uslovi
  Za svaki projekat posebno
  Zavise od zakona koji su na snazi, u zemlji u kojoj se gradi
  Imaju veću pravnu snagu u odnosi na opšte uslove
<number>
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>

## Slide 26: Važnost, prioritet dokumenata
<number>
FIDIC
<number>
Ugovor – the Contract Agreement
Pismo o prihvatanju Ponude – the Letter of Acceptance
Ponuda – the Form of Tender
Posebni uslovi – the Particular Conditions
Opšti uslovi – the General Conditions
Specifikacije – the Specification
Crteži – the Drawings
Tabele, rasporedi – the Schedules
Druga dokumenta koja su sastavni deo Ugovora
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>
Komunikacija prema FIDIC uslovima ugovora se obavlja putem dopisa.
Videćete u narednih nekoliko slajdova koliko su rokovi bitni. Ukoliko se ne poštuju propisani rokovi, nijedna ugovorna strana nema mogućnosti za nadoknadu troškova ili produžetak roka!!!

## Slide 27: Struktura uslova ugovora
<number>
FIDIC
<number>
Unificirani ugovori
20 članova
Razlikuju se članovi 3, 5 i 12 – zavisno od vrste knjige
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>
Svaka od ovih knjiga koje ste naručili sadrži opšte uslove ugovora.
Svaki od članova se može menjati, modifikovati, brisati.
Ovo se čini posebnim uslovima.
Odredbe opštih uslova se menjaju posebnim uslovima, kojima se vrši prilagođavanje FIDIC uslovima ugovora, uslovima koji se javljaju u tačno određenoj zemlji i/ili određenom projektu.

## Slide 28: Struktura uslova ugovora
<number>
FIDIC
<number>
Opšte odredbe
Investitor
Inženjer – Administracija investitora
Izvođač
Imenovani podizvođač – Projektovanje – Projektovanje
Osoblje i radna snaga
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>
Crna slova – Crvena knjiga
Žuta slova – nazivi poglavlja u žutoj knjizi
Siva slova – nazivi poglavlja u srebrnoj knjizi
Zelena slova – nazivi poglavlja u zelenoj knjizi

## Slide 29: Struktura uslova ugovora
<number>
FIDIC
Postrojenja, materijali i kvalitet izrade
Početak, kašnjenje i obustave radova
Testiranje po završetku radova
Preuzimanje od strane investitora
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>

## Slide 30: Struktura uslova ugovora
<number>
FIDIC
<number>
Odgovornost za nedostatke
Merenje i vrednovanje – Testiranje nakon završetka - Testiranje nakon završetka
Izmene i modifikacije
Ugovorna cena i plaćanje
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>

## Slide 31: Struktura uslova ugovora
<number>
FIDIC
Neispunjenje obaveza izvođača
Neispunjenje obaveza investitora
Rizik i odgovornost
Osiguranje
Viša sila
Potražnja, sporovi i arbitraža
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>

## Slide 32: Bela knjiga
<number>
FIDIC
<number>
Model ugovora između klijenta i konsultanta
Preporučena za upotrebu prilikom izrade predinvesticionih studija, studija izvodljivosti
Usluge upravljanja projektima
Objavljena 2006. godine
Notes: YU Build - Znanje za stvaraoce
29.07.26
<number>

## Slide 33: Učesnici na projektu
Notes: <number>

## Slide 34: Investitor – Employer
<number>
Na našem jeziku, sinonimi za Investitora su naručilac odnosno klijent
Lice imenovanu u Ugovoru kao Investitor
Daje Izvođaču pravo pristupa gradilištu
Ima značajno manju ulogu na projektu u odnosu na Inženjera i Izvođača
Plaćanje mu je osnovna obaveza

## Slide 35: Izvođač - Contractor
<number>
Lice imenovanu u Ugovoru kao Izvođač
Ima obavezu da izgradi objekat, i/ili da projektuje i izgradi objekat
Član 4.

## Slide 36: Inženjer - Engineer
<number>
Investitor ga unajmljuje
Osoblje Inženjera su inženjeri odgovarajućih kvalifikacija i stručnjaci koji su osposobljeni za obavljanje ovakvih poslova
  Konsultant
  Nezavistan
  Fer igrač
  Poseduje tehničko znanje
Prihod potiče isključivo od nadoknade naručioca

## Slide 37: Organizaciona šema
<number>

## Slide 38: Rizici na projektu
Notes: <number>

## Slide 39: Rizici:
<number>
FIDIC
<number>
Rizici su podeljeni i preuzimaju ih strane koje lakše mogu da utiču na pojedine rizike
Zavise od vrste knjige – podela rizika je različito urađena u knjigama
  Osnovna razlika je u tome ko snosi rizik od promene količina na projektu
  Srebrna knjiga je karakteristična po tome što Izvođač snosi sav rizik na projektu, osim više sile
Notes: Srebrna knjiga je karakteristična jer se radi o ugovorima po sistemu ključ u ruke, kao i koncesionim ugovorima (build – operate – transfer).
Osnovna karakteristika FIDIC uslova ugovora je da su rizici dodeljeni onim stranama koje se najlakše nose sa njima.

## Slide 40: Rizici:
<number>
FIDIC
<number>
Jedan od najvećih rizika je promena uslova na gradilištu ili u samom tlu na kojoj se gradi
Početna tačka je svakako odgovornost za obezbeđivanje informacija
Fizički uslovi (4.12)
  Prirodni fizički uslovi
  Veštačke prepreke
  Zagađivači
  Podzemni i hidrološki uslovi
  Ne odnosi se na klimatske uslove
Notes: U slucaju nailaska na nepredvidjene fiyicke uslove, Izvodajc u krajnjem slucaju moze (ukoliko ispostuje proceduru obavjestavanja) traziti produzetak roka ili povecanje cijene po osnovu povecanja troskova. O tome odlucuje Inzenjer, ali pri tome moze i razmatrati da li su za neke druge radove po istom ugovoru ovi fizicki uslovi bili povoljniji, te bi po tom osnovu mogao da trazi smanjenje cijene. Inzenjer obracunava ukupnu sumu povecanja i smanjenja troskova po osnovu ovih uslova, ali ukoliko ona ide na stetu Izvodjaca (odnosno umanjuje cijenu Ugovora) Inzenjer ne umanjuje cijenu Ugovora.

## Slide 41: Viša sila:
<number>
FIDIC
<number>
Uređuje je celo poglavlje 19
Viša sila je izuzetan događaj ili okolnost
  Rat, sukobi, invazija
  Pobuna, terorizam, revolucija, državni udar, građanski rat
  Neredi, potresi, pobuna, štrajkovi, blokade koje sprovode lica koja nisu personal izvođača
  Bojeva municija, eksplozivni materijali, radioaktivno zračenje
  Prirodne katastrofe kao što su zemljotresi, uragani, tajfuni ili vulkanska aktivnost

## Slide 42: Viša sila:
<number>
FIDIC
<number>
Usled više sile Izvođač ima pravo na
  Produženje roka
  Nadoknadu troškova
Bilo koja strana može raskinuti ugovor, ukoliko viša sila ima kontinualno dejstvo u periodu od 84 dana

## Slide 43: FIDIC procedure
Notes: <number>

## Slide 44: Učesnici na projektu
<number>
FIDIC
Investitor – The Employer
Izvođač – The Contractor
Inženjer – The Engineer
Odbor za rešavanje sporova – Dispute Adjudication Board
Notes: U novim izdanjima uslova ugovora značajnu ulogu ima inženjer ili kako je u prevodu FIDIC knjiga na srpski “RUKOVODILAC IZGRADNJE”.
Objasniti pojam inženjera...
Ne postoji odgovarajuća funkcija prema našem zakonu. Inženjer obavlja posao konsultanta u širem smislu reči, s tim što on donosi odluke, predloge rešenja... Sve ono što je bitno za funkcionisanje projekta u celini.
Inženjer uopšteno rečeno, zastupa interese samog PROJEKTA, a ne neke od strana, učesnika na projektu.
Inače, Inženjera određuje Investitor!
Inženjer nije jedna osoba, već ceo tim koji se stara o svim aspektima projekta (tehnički, pravno, finansijski).
Dužnosti koje inženjer obavlja najviše odgovaraju nadzoru, objedinjenim sa upravljanjem projektom.

## Slide 45: Komunikacija i rokovi
<number>
FIDIC
<number>
Komunikacija dopisima
Rokovi su jako bitni
Notes: Komunikacija prema FIDIC uslovima ugovora se obavlja putem dopisa.
Videćete u narednih nekoliko slajdova koliko su rokovi bitni. Ukoliko se ne poštuju propisani rokovi, nijedna ugovorna strana nema mogućnosti za nadoknadu troškova ili produžetak roka!!!

## Slide 46: Važnost, prioritet dokumenata
<number>
FIDIC
<number>
Ugovor – the Contract Agreement
Pismo o prihvatanju Ponude – the Letter of Acceptance
Ponuda – the Form of Tender
Posebni uslovi – the Particular Conditions
Opšti uslovi – the General Conditions
Specifikacije – the Specification
Crteži – the Drawings
Tabele, rasporedi – the Schedules
Druga dokumenta koja su sastavni deo Ugovora

## Slide 47: Pismo o prihvatanju ponude
<number>
FIDIC
<number>
Dokument potpisan od strane Investitora
Mnogi članovi u kojima se pominju rokovi se pozivaju na ovo pismo

## Slide 48: Početak projekta
<number>
FIDIC
<number>
Izbor izvođača
Početak radova na gradilištu
Garancija za dobro izvršenje posla
Garancija za povraćaj avansa
Program radova
Kompletiranje radova
Potvrda o preuzimanju radova

## Slide 49: Početak projekta
<number>
FIDIC
open

## Slide 50: Završetak projekta
<number>
FIDIC
<number>
Kompletiranje radova
Potvrda o preuzimanju radova
Period za obaveštavanje o nedostacima
Potvrda o dobrom izvršenju posla
Potvrda o preuzimanju dela radova
Konačna situacija
Naplata
Notes: Objasniti na dijagramu kako teče završetak radova

## Slide 51: Završetak projekta
<number>
FIDIC
open

## Slide 52: Završetak projekta i naplata
<number>
FIDIC
<number>
Potvrda o dobrom izvršenju posla
Okončana situacija
Naplata
Vraćanje garancije za dobro izvršenje posla

## Slide 53: Naplata
<number>
FIDIC
open